| АДМИНИСТРАЦИЯ САНЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.04.2020 |  | № | 185 |
| пгт Санчурск |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации

Санчурского муниципального района Кировской области

от 28.10.2019 № 214

В соответствии с постановлениями администрации Санчурского муниципального района Кировской области от 31.05.2019 № 108 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурского городского округа Кировской области», от 02.09.2019 № 159 «Об утверждении перечня муниципальных программ Санчурского городского округа», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области, администрация Санчурского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Санчурского муниципального района Кировской области от 28.10.2019 № 214 (далее – постановление) «Об утверждении муниципальной программы Санчурского городского округа «Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа) с изменениями от 25.12.2019 № 252 следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6. постановления изложить в следующей редакции:

«2.6. от 25.04.2018 № 72 «О внесении изменений в постановление администрации Санчурского района от 28.10.2016 № 231»;».

1.2. В паспорте муниципальной программы таблицу «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

(тыс. руб.)

| Годы реализации муниципальной программы | Наименование источника финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, за счет всех источников финансирования | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | 1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области | В том числе |  |  | 2. За счет других источников <*> |
|  |  |  | 1.1. За счет собственных доходов бюджета | 1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |  |
| 2020 год | 49736,906 | 49736,906 | 14619,011 |  | 35117,895 |  |
| 2021год | 35820,20 | 35820,20 | 10515,2 |  | 25305,00 |  |
| 2022 год | 36381,20 | 36381,20 | 11076,2 |  | 25305,00 |  |
| 2023 год | 30808,00 | 30808,00 | 2600,00 |  | 28208,00 |  |
| 2024 год | 30738,00 | 30738,00 | 2530,00 |  | 28208,00 |  |
| Всего | 183484,306 | 183484,306 | 41340,411 |  | 142143,895 |  |

1.3. Раздел 2 муниципальной программы «Цели, подпрограммы, задачи и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2. Цели, подпрограммы, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа базируется на положениях Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Муниципальная программа предусматривает комплексное решение вопросов дорожной деятельности Санчурского муниципального округа.

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Санчурского муниципального округа относятся:

сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм.

Основными целями муниципальной программы являются:

сохранение и развитие улично-дорожной сети городского округа;

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов городского округа;

повышение уровня безопасности дорожного движения.

Развитая дорожная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом.

Задачи муниципальной программы заключаются в следующем:

организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального округа;

организация содержания и ремонта улично-дорожной сети муниципального округа;

обеспечение безопасности дорожного движения.

В качестве целевых показателей необходимо использовать четкие измеримые параметры, которые будут характеризовать развитие транспортной инфраструктуры в Санчурском муниципальном округе предлагается использовать следующие:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населённых пунктов, км;

содержание улично-дорожной сети населенных пунктов, км;

отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населённых пунктов, км;

отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов, км;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, %;

доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.

Значение показателей определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы отражен в приложении № 1.

1.4. В разделе 3 муниципальной программы «Описание мероприятий муниципальной программы» абзац 5 дополнить словами следующего содержания:

«в том числе за счет реализации Проекта поддержки местных инициатив».

1.5. В разделе 4 муниципальной программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:

1.5.1. Абзац 1 дополнить словами следующего содержания:

«внебюджетных источников (при реализации Проекта поддержки местных инициатив)».

1.5.2. Абзац 6 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 183484,306 тыс. руб., в том числе:

субсидии из областного бюджета – 142143,895 тыс. руб.

средства бюджета Санчурского городского округа – 41340,411 тыс. руб.».

1.6. Раздел 5 муниципальной программы «Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы» дополнить словами следующего содержания:

«Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы отражен в приложении № 3».

1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 2020 - 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава

Санчурского муниципального округа		А.Г. Попов

Приложение № 2 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 2020 - 2024 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования | Исполнитель мероприятия | Финансирование программы по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 2020 - 2024 годы в том числе | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 49736,906 | 35820,20 | 36381,20 | 30808,00 | 30738,00 | 183484,306 |
|  | субсидии из областного бюджета |  | 35117,895 | 25305,00 | 25305,00 | 28208,00 | 28208,00 | 142143,895 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 14619,011 | 10515,20 | 11076,20 | 2600,00 | 2530,00 | 41340,411 |
| 1.1. | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов (367,9,9 км), всего в том числе | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 25668,10 | 22220,20 | 22781,20 | 19708,00 | 19708,00 | 110085,50 |
|  | субсидии из областного бюджета |  | 20889,00 | 15805,00 | 15805,00 | 18708,00 | 18708,00 | 89915,00 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 4779,10 | 6415,20 | 6976,20 | 1000,00 | 1000,00 | 20170,50 |
| 1.2. | Мероприятие: Дополнительное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Санчурского муниципального округа Санчурск-Корляки-Рассвет | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 7057,808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7057,808 |
|  | субсидии из областного бюджета |  | 6700,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6700,000 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 357,808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,808 |
| 1.3. | Мероприятие: Ремонт автомобильной дороги Городище-Пигозино Санчурского муниципального округа | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 2826,246 | 10300,000 | 10300,000 | 10000,000 | 10000,000 | 43426,246 |
|  | субсидии из областного бюджета всего |  | 2556,000 | 9500,000 | 9500,000 | 9500,000 | 9500,000 | 40556,000 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 270,246 | 800,000 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 2870,246 |
| 1.4. | Мероприятие: Паспортизация автомобильных дорог, подготовка смет» всего , в том числе | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  | субсидии из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.5. | Мероприятие: Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, всего в том числе | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 430,00 |
|  | субсидии из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 430,00 |
| 1.6 | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, всего, в том числе | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 6223,95 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 8223,95 |
|  | субсидии из областного бюджета всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 6223,95 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 8223,95 |
| 1.7 | Мероприятие: Ремонт участков улично-дорожной сети в границах населённых пунктов в рамках ППМИ, всего, в том числе | Территориальные отделы | 3827,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3827,25 |
|  | субсидии из областного бюджета всего |  | 3827,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3827,25 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, всего , в том числе | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 2515,961 | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 8515,961 |
|  | субсидии из областного бюджета всего , |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 2515,961 | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 8515,961 |
| 1.9 | На исполнение обязательств, возникших из заключенных Соглашений с Органом исполнительной власти в предыдущие периоды | Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского городского округа | 1145,645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145,645 |
|  | субсидии из областного бюджета всего |  | 1145,645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145,645 |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

__________