| АДМИНИСТРАЦИЯ САНЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2020 |  | № | 378 |
| пгт Санчурск |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

Санчурского муниципального округа

«Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021 - 2025 годы

На основании постановлений администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 11.08.2020 № 264 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области», от 01.10.2020 № 290 «Об утверждении перечня муниципальных программ Санчурского муниципального округа», руководствуясь Уставом муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области администрация Санчурского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Санчурского муниципального округа «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021-2025 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления:

2.1. администрации Санчурского муниципального района Кировской области от 04.10.2019 № 197 «Об утверждении муниципальной программы Санчурского городского округа «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2020-2024 годы»;

2.2. администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 25.03.2020 № 144 «О внесении изменений в постановление администрации Санчурского муниципального района Кировской области от 04.10.2019 № 197»;

2.3. администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 26.05.2020 № 210 «О внесении изменений в постановление администрации Санчурского муниципального района Кировской области от 04.10.2019 № 197»;

2.4. администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 15.06.2020 № 233 «О внесении изменений в постановление администрации Санчурского муниципального района Кировской области от 04.10.2019 № 197»;

2.5. администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 23.07.2020 № 257 «О внесении изменений в постановление администрации Санчурского муниципального района Кировской области от 04.10.2019 № 197».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Глава

Санчурского муниципального округа		А.Г. Попов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Санчурского муниципального округа

Кировской области

от 29.12.2020 № 378

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

САНЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

НА 2021-2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021-2025 годы

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Санчурского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения) |
| Исполнители муниципальной программы | главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району (по согласованию); управление образования администрации муниципального округа |
| Цель (цели) муниципальной программы | обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; улучшение экологической обстановки на территории Санчурского муниципального округа; формирование экологической культуры населения |
| Задачи муниципальной программы | развитие системы непрерывного экологического образования населения; осуществление экологического просвещения и информирования населения муниципального округа; решение вопросов охраны окружающей среды на территории муниципального образования; осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования; снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Санчурского муниципального округа; обеспечение утилизации и максимально безопасного размещения отходов производства и потребления |
| Название подпрограмм | отсутствуют |

Объемы и источники финансирования муниципальной программы:

тыс. руб.

| Годы реализации муниципальной программы | Наименование источника финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, за счет всех источников финансирования | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | 1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский городской округ Кировской области | В том числе |  |  | 2. За счет других источников |
|  |  |  | 1.1. За счет собственных доходов бюджета | 1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |  |
| 2021 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |  |  |  |
| 2022 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |  |  |  |
| 2023 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |  |  |  |
| 2024 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |  |  |  |
| 2025 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |  |  |  |
| Итого | 159,00 | 159,00 | 159,00 |  |  |  |

Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование основных показателей эффективности | Годы реализации муниципальной программы |  | Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации программы <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2025 год |  |
| 1. | Количество школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению, (чел.). | 1300 | 1500 | 1500 |
| 2. | Количество мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования юридическими и физическими лицами, (шт.). | 45 | 45 | 45 |
| 3. | Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающей в бюджет муниципального образования, (тыс. руб.). | 31,80 | 31,80 | 31,80 |
| 4. | Доля населения, получающего коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, (%). | 90,0 | 95,0 | 95,0 |
| 5. | Доля сохраненной площади особо охраняемых природных территорий, (%). | 100 | 100 | 100 |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Экономическая ситуация в Санчурском муниципальном округе характеризуется падением объемов производства в сельском хозяйстве, промышленности и подъемом производства в лесном производстве. Все это обуславливает изменение структуры экономики округа в сторону усиления природо-эксплуатирующих отраслей.

Все эти предпосылки играют двоякую роль в процессе охраны окружающей среды; с одной стороны падение объемов производства благоприятно влияет на качество окружающей среды, а с другой стороны ухудшение развития производства и износ основных фондов оказывает негативное влияние на окружающую среду.

В настоящее время на территории округа имеется еще немало нерешенных проблем, определяющих экологическую обстановку муниципального образования. Все эти проблемы в период экономического подъема неизбежно вызовут коренное ухудшение качества окружающей среды и поэтому должны, проводится мероприятия по снижению и предотвращению негативной антропогенной нагрузки.

Твердые коммунальные отходы.

Текущее состояние дел в округе в сфере обращения с отходами производства и потребления говорит о том, что несмотря на серьезные шаги вперед в данной сфере, отдельные вопросы остаются неразрешенными.

Так с 01.01.2019 на территории муниципального образования произошел переход на новую систему обращения с мусором – твердыми коммунальными отходами.

Появилась новая коммунальная услуга – обращение с твердыми коммунальными отходами, оказываемая региональным оператором АО «Куприт».

Среднегодовой объем образовании отходов производства и потребления на территории муниципального образования составлял около 270 тыс. тонн, но в связи с появлением новой коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов и постепенным увеличением количества населения, получающего данную услугу, данный объем значительно вырос. На территории округа расположено 6 объектов для размещения отходов производства и потребления, из них санкционированных - один.

В настоящее время из основных видов отходов преобладают древесные отходы и отходы перерабатывающей промышленности. Общая площадь, занятая под хранение и накопление отходов производства и потребления составляет около 14 га.

Наиболее острая проблема в округе с опилом, образующимся при переработке древесины. Данный вопрос решается путем замены твердотопливных котлов на опильные. Так за последние 2 года заменено 3 котлоагрегата в котельных. Эксплуатируемых МУП «Коммунтранссервис».

Кроме этого, одним из предпринимателей открыта линия по производству пеллетов, что в дальнейшем однозначно приведет к сокращению объемов несанкционированно размещаемого опила.

Наиболее результативно решается вопрос по использованию кусковых древесных отходов (горбыль), которые широко используются в качестве топлива в муниципальных котельных и печах населения.

В связи с нарушениями размещения отходов производства и потребления возникает возможность загрязнения окружающей среды, в том числе атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод.

Основные направления по решению проблем рационального использования, размещения и хранения отходов производства и потребления:

ликвидация несанкционированных свалок;

разработка и получение соответствующих разрешений на право обращение с отходами.

Особо охраняемые природные территории.

В настоящее время на территории Санчурского муниципального округа находятся 2 особо охраняемых природных территории. Это озеро Лобново и озеро Мусерское

Общая площадь, занятая под особо охраняемыми территориями составляет 228,69 га.

Следует также отметить, что вопрос по созданию особо охраняемых природных территорий на территории округа имеет свою приоритетность в сфере охраны окружающей среды, но также имеет ряд проблем: организационные, научно-практические и финансово-экономические. Поэтому работу необходимо начинать с решения организационных вопросов, то есть существует необходимость для сохранения видового разнообразия и природных биоценозов, продолжить работу по выявлению уникальных мест с целью создания особо охраняемых природных территорий. Среди прочих проблем немало важной остается проблема в финансировании по организации, содержанию и ведению контроля за соблюдением режима особо охраняемых территорий.

В настоящее время основным сдерживающим фактором в деле организации, охраны и контроля ООПТ является отсутствие бюджетного финансирования.

Основные направления по формированию системы ООПТ на территории округа:

выявление и создание ООПТ на территории округа;

проведение научно-исследовательских работ в ООПТ.

Водные ресурсы.

По территории муниципального образования протекает около 56 небольших рек, из них наиболее крупной являются р. Б. Кокшага протяженностью по территории округа 86 км. и ее притоки: Большой Кундыш и Мамокша. Все реки относятся к бассейну реки Волги. Кроме этого в округе большое количество озер, которые находятся в основном в прибрежной полосе рек.

На территории округа в настоящее время имеется 17 прудов, также имеется множество болот.

Анализа состояния загрязнения рек округа не проводится, ведется только контроль за сбросом загрязняющих веществ с очистных сооружений (ОАО Санчурский маслозавод сброс р. Мамокша, очистные сооружения пгт Санчурск сброс на рельеф местности в близи р. Б. Кокшага).

На территории населенных пунктов муниципального округа отсутствует ливневая канализация.

В округе вода на питьевые нужды забирается только из подземных водных источников. В административном центре муниципального округа пгт Санчурск вода поступает в водопроводную сеть, не проходя очистки и поэтому существует возможность у населения в случае ее загрязнения возникновения заболеваний.

В округе имеется изученные и частично благоустроенные 2 родника.

Основные направления по охране водных ресурсов:

ремонт и замена водопроводных сетей.

проведение операции «родник»;

снижение уровней загрязнения водных объектов;

проведение мероприятий по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод отходами производства и потребления.

Атмосферный воздух.

На территории Санчурского муниципального округа расположено 33 котельных, в том числе в пгт Санчурск - 24 котельных, которые практически не имеет пылегазоулавливающих установок. Большинство предприятий округа не имеет разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому проблема загрязнения атмосферного воздуха в округе обострена особенно в пгт Санчурск из-за большого количества котельных и предприятий.

Основные направления оздоровления воздушной среды:

продолжение программы “ Газификация Кировской области”;

совершенствование организационно-экономических мер по снижению выбросов автотранспорта на территории округа;

получение специального разрешения на выброс ЗВ в атмосферу всем организациям, имеющим стационарные источники.

Экологическое образование.

Экологическим образованием и воспитанием в округе занимаются учреждения образования и культуры. Кроме этого в муниципальном образовании созданы экологические кружки, в которых занимаются школьники.

В округе ведется активная экологическая работа по сбору информации о состоянии окружающей среды, школьниками готовятся исследовательские работы, принимают участие в различных научно-практических конференциях, проводятся Экологические олимпиады, конкурсы, классные часы, выставки, экскурсии на природу и экологические лагеря. Часто публикуются в СМИ материалы на экологические темы, проводятся беседы с учащимися.

Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении № 1.

- 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; улучшение экологической обстановки в Санчурском муниципального округе; формирование экологической культуры населения.

Основными задачами муниципальной программы, направленными на достижение поставленной цели, являются:

развитие системы непрерывного экологического образования населения;

осуществление экологического просвещения и информирования населения городского округа;

решение вопросов охраны окружающей среды на территории муниципального образования;

осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Санчурского муниципального округа;

обеспечение утилизации и максимально безопасного размещения отходов производства и потребления.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы характеризуется улучшением экологической обстановки и условий проживания населения на территории Санчурского муниципального округа, обеспечением благоприятных условий для жизни и деятельности будущих поколений.

Муниципальной программа реализуется в течение 2021 - 2025 годов.

- 3. Характеристика программных мероприятий

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение намеченной цели, решение поставленных задач и предусматривают концентрацию ресурсов и привлечение средств из различных источников финансирования.

Мероприятия в рамках муниципальной программы предусматривают:

3.1. Решение долгосрочных, наиболее важных экологических проблем округа, таких как:

ликвидация несанкционированных мест размещения отходов;

рекультивация межпоселенческой свалки с.Сметанино,

утилизация отходов 1 класса опасности в бюджетных организациях пгт Санчурск и округа.

3.2. Мероприятия, направленные на научно-методическое, технологическое и нормативно-правовое обеспечение решения экологических проблем:

разработка нормативных документов по природопользованию для бюджетных организаций округа;

приобретение программных продуктов, учебно-методической литературы экологической направленности;

реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды;

экологическое обучение, повышение квалификации органов местного самоуправления и природоохранной службы.

3.3. Текущие работы, связанные с решением программных задач:

повышение уровня экологической культуры населения.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета Санчурского муниципального округа.

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета Санчурского муниципального округа на очередной финансовый год, а также при участии администрации муниципального округа в федеральных, региональных программах по охране окружающей среды на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета Санчурского муниципального округа в 2021-2025 годах составит – 159,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 31,80 тыс. рублей,

2022 год – 31,80 тыс. рублей,

2023 год – 31,80 тыс. рублей,

2024 год – 31,80 тыс. рублей,

2025 год – 31,80 тыс. рублей.

В случае недостаточного финансирования муниципальной программы возможно снижение ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по сравнению с запланированными. Основные мероприятия с финансированием приведены в Приложении № 2.

- 5. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Ключевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

увеличение количества школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению до 1500 чел.;

увеличение количества мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования юридическими и физическими лицами до 45 шт.;

увеличение размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающей в бюджет муниципального образования до 31,80 тыс. руб.;

доля населения, получающего коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов до 95 %;

сохранение площади особо охраняемых природных территорий до 100 %.

Полный перечень ключевых показателей с указанием значений по годам приведен в Приложении № 1.

- 6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация Санчурского муниципального округа и исполняет свои полномочия по реализации муниципальной программы в пределах своей компетенции согласно подразделу 5.1. Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области.

Основной исполнитель муниципальной программы – отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского муниципального округа, который руководствуется в своей работе по реализации настоящей муниципальной программы подразделом 5.2. Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области.

Соисполнитель муниципальной программы – главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району (по согласованию), управление образования администрации муниципального округа.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести финансовые и правовые риски.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Санчурского муниципального округа, а также низкого поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающей в бюджет муниципального образования.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне);

Указанные риски могут повлиять на качество мероприятий по реализации муниципальной программы.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие мероприятия:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей (индикаторов) и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

__________

- Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ключевых ( годовых) показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021 - 2025 годы

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы | Единица измерения | Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы <2> | Источник получения информации <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт2017 | Факт 2018 | Факт, 2019 | Оценка, 2020 | План, 2021 г | План, 2022 г | План, 2023 г | План 2024 г | План 2025 г |  |  |
| 1. | Количество школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению | чел. | 1660 | 1100 | 1200 | Ч1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району |
| 2. | Количество мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования юридическими и физическими лицами. | шт. | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району |
| 3. | Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающей в бюджет муниципального образования. | тыс. руб. | 138,00 | 94,60 | 108,3 | Ч49,20 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району |
| 4. | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов. | % | 10,0 | 10,0 | 34,0 | Ч90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 95,0 | отдел жизнеобеспечения администрации муниципального округа |
| 5. | Доля сохраненной площади особо охраняемых природных территорий. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ч100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району |

__________

- Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021 - 2025 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования | Исполнитель мероприятия | Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 год | 2020 |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 г |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт |  |  | Оценка |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021 - 2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации муниципального округа | 138,00 | 27,70 | 108,30 | 0 | 0 | 0 | 49,20 | 49,20 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 159,00 |
|  | в т.ч. по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экологическая культура и воспитание населения | главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району | 61,60 | 27,70 | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 20,69 | 20,69 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 109,00 |
| 1.2. | Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения | главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району | 26,40 | 0 | 61,30 | 0 | 0 | 0 | 28,51 | 28,51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории муниципального образования | главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Санчурскому району | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

__________